**Акционерное общество «Управляющая компания «Наукоград»**

140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Дугина, д. 28/12, помещение 5/6,

ОГРН 1155010000166 ИНН 5010049460 КПП 501001001

ВТБ 24 (ПАО) р/с 40702810300000068124, к/с 30101810100000000716, БИК 044525716

|  |  |
| --- | --- |
|  | **«УТВЕРЖДАЮ»**  Главный инженер  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года. |

**Отчет по выполненным работам текущего ремонта многоквартирного жилого дома**

**по адресу: г. Жуковский, ул. Гагарина д.22 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **№** | **Наименование работ** | **Единица**  **измерения** | **Выполненный**  **объем работ** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **Замена стояка ХВС** | | | |
|  | Слив воды | м3 | 3 | Красильников |
|  | Демонтаж трубы метал d= 32 | пм | 8 | Пиримкулов |
|  | Монтаж трубы метал d= 32 | пм | 8 | Красильников |
| **2** | **Ремонт коридора** | | | |
|  | Зачистка стен | М2 | 42,6 | Асатран |
|  | Покраска стен | М2 | 42,6 | Асатран |
|  | Зачистка потолка | М2 | 8,4 | Асатран |
|  | Покраска потолка | М2 | 8,4 | Асатран |
|  | Замена линолеума | М2 | 8,4 | Асатран |
|  | Обработка металлических конструкций от ржавчины | М2 | 3,2 | Асатран |
|  | Окраска металлических конструкций | М2 | 7,2 | Асатран |
|  | Устройство конструкций из гипсокартона | М2 | 1,96 | Асатран |
|  | Замена плинтусов | пм | 14 | Асатран |
|  | Демонтаж дверной коробки | шт | 1 | Асатран |
|  | Штукатурка стен | М2 | 4,5 | Асатран |

Работа производилась в стесненных условиях

Работы выполнены в полном объёме «11» Июля 2016 года. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Начальник ДУ-\_\_

Исп. Инженер Попов О.А.